DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DE LA MGA

NOMBRE DEL PROYECTO:

Fortalecimiento de la infraestructura para la Atención Integral de las Personas Mayores en el Municipio de XXX

incluir una foto representativa del proyecto

Entidad que presenta la iniciativa /proyecto

Secretaría de Salud e Inclusión Social

Fecha: Mes y Año

# NOTA: Este documento es un proyecto tipo creado con el propósito de apoyar la formulación y posterior revisión de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura en pro de brindar una atención integral a la población adulta mayor. Al ser un proyecto tipo es un documento que si bien proporciona bases importantes para la construcción de la propuesta, a su vez es totalmente adaptable a la situación y problemática real de cada territorio; por ello, a lo largo del documento encontrará información relacionada con tres aspectos: Construir, Adecuar o Ampliar los centro Vida/Día de los municipios, siempre que se abordan estos aspectos el texto se encuentra resaltado en color azul, esta característica con el objetivo de que en su proceso de formulación elija el aspecto aplicable según su problemática y elimine los restantes. Adicionalmente encontrará apartados resaltados en color amarillo, los cuales debe completar con la información relacionada al municipio y población objetos del proyecto.

¡Muchos éxitos!

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5

1.	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	6

1.1	CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA	6

1.1.1	Contribución al Plan de Desarrollo Nacional	6

1.1.2	Indicador Producto Nacional MGA-Web	6

1.1.3	Plan de Desarrollo del Departamental o Sectorial	6

1.1.4	Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	7

1.1.5	Plan de Desarrollo Institucional	7

1.2	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	7

1.2.1	Análisis del problema	7

1.2.2	Definición del problema central	7

1.2.3	Árbol de problemas	8

1.2.4	Descripción de la situación existente con respecto al problema	7

1.2.5	Magnitud actual del problema e indicadores de referencia	9

1.2.6	Evidencias fotográficas magnitud actual del problema	10

1.3	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES	10

1.3.1	Identificación de participantes	10

1.3.2	Análisis de los participantes	11

1.4	POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO	12

1.4.1	Población afectada por el problema	12

1.4.2	Localización de la población	12

1.4.3	Población objetivo de la intervención	12

1.4.4	Características Demográficas de la Población Objetivo	13

1.5	SOPORTE TEÓRICO	15

1.6	OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS	15

1.6.1	Árbol de objetivos	15

1.6.2	Indicador(es) de seguimiento al objetivo general	16

1.7	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	17

1.7.1	Criterios de selección:	18

1.7.2	Nombre de la(s) alternativa(s) seleccionada(s)	18

2.	PREPARACIÓN DEL PROYECTO	18

2.1	ESTUDIO DE NECESIDADES	19

2.1.1	Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer	19

2.2	ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA	20

2.2.1	Resumen o descripción de la alternativa	20

2.3	LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA	20

2.3.1	Localización	20

2.3.2	Localización en el mapa- Georreferenciación del proyecto	21

2.3.3	Factores analizados	21

2.3.4	Alcance del proyecto	22

2.4	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	22

2.5	CADENA DE VALOR	22

2.5.1	Identificación de los productos	22

2.5.2	Programación de Costos	23

2.5.3	Costo total del proyecto	25

2.6	ANÁLISIS DE RIESGOS	25

2.6.1	Matriz de Riesgos	25

2.7	INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO	26

2.7.1	Valoración	26

2.8	INDICADORES DE PRODUCTO Y GESTIÓN	27

2.9	FUENTES DE FINANCIACIÓN	27

2.10	SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO	28

2.11	CRONOGRAMA DEL PROYECTO	28

3.	INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PROPONENTE O EJECUTORA	28

3.1	INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD	29

3.1.1	Plataforma estratégica de la entidad	29

3.1.2	Generalidades del Municipio y/o Departamento	29

3.2	RELACIÓN LISTA DE ANEXOS	29

3.3	BIBLIOGRAFÍA	29

# INTRODUCCIÓN

La garantía de condiciones adecuadas para la atención integral de las personas mayores constituye una prioridad para las administraciones municipales, en la medida en que contribuye a promover el envejecimiento activo, la inclusión social, la protección de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. En este contexto, la disponibilidad de infraestructura física segura, funcional y accesible representa un elemento fundamental para el desarrollo de programas, servicios y actividades orientados a su bienestar.

No obstante, en el municipio de XXX persisten limitaciones relacionadas con la disponibilidad y el estado de los espacios destinados a la atención de las personas mayores, lo que dificulta la prestación de servicios integrales y la generación de entornos adecuados para su participación social, recreativa, cultural y comunitaria; estas condiciones pueden verse reflejadas en instalaciones insuficientes, deterioradas o con restricciones de accesibilidad que no responden a las necesidades actuales de esta población.

En este marco, el presente proyecto tiene como propósito gestionar recursos orientados al fortalecimiento de la infraestructura destinada a la atención integral de las personas mayores del municipio, mediante la construcción, adecuación, ampliación, remodelación, mantenimiento o mejoramiento de los espacios físicos destinados a su atención y permanencia. La iniciativa busca fortalecer la capacidad institucional y territorial para brindar una atención digna, segura y de calidad a las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Asimismo, pretende promover espacios accesibles, incluyentes y adecuados para el desarrollo de actividades orientadas al cuidado, la protección, la participación y el bienestar de esta población.

El proyecto se fundamenta en un diagnóstico de las condiciones de infraestructura y de las necesidades de atención de las personas mayores residentes del municipio XXX, permitiendo orientar la inversión pública hacia intervenciones que contribuyan al mejoramiento de los entornos físicos y al fortalecimiento de los servicios dirigidos a esta población. De esta manera, se busca consolidar espacios que favorezcan una vejez digna, activa y saludable, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de programas y estrategias de atención integral.

# IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Las personas mayores del municipio de XXX requieren espacios físicos adecuados que permitan el desarrollo de programas y servicios orientados a su atención integral, bienestar y participación social. Sin embargo, la infraestructura disponible para su atención presenta limitaciones relacionadas con su capacidad, funcionalidad, accesibilidad o estado físico, lo que dificulta la prestación de servicios en condiciones adecuadas.

Esta situación restringe el acceso de la población a programas dirigidos a la promoción del envejecimiento activo, la integración social, el cuidado y el acompañamiento, afectando especialmente a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Por tal motivo, se hace necesario fortalecer la infraestructura destinada a la atención de las personas mayores mediante intervenciones que permitan mejorar las condiciones físicas de los espacios y ampliar la cobertura de los servicios ofrecidos.

## CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

### Contribución al Plan de Desarrollo Nacional

| Plan Nacional de Desarrollo: | Colombia Potencia Mundial de la Vida (2022 - 2026) |
| --- | --- |
| Programa: | 4104 - Atención Integral de Población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |
| Transformación: | 2. Seguridad humana y justicia social |
| Pilar: | - Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar |
| Catalizador | - Sistema de Protección Social Universal y Adaptativo |
| Componente | c. Protección económica en la vejez y envejecimiento saludable. |

### Indicador Producto Nacional MGA-Web

Elegir el que aplique según el proyecto a presentar

| Nombre | Descripción | Unidad Medida | Sector | Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centros de protección social para el adulto mayor o Centro Vida/Día construidos, adecuados, ampliados. | Corresponde a la construcción de infraestructura destinada al ofrecimiento de servicios de hospedaje, bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal a los adultos mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar. | Número de centros de protección social para el adulto mayor construidos | Inclusión Social y Reconciliación | Atención Integral de Población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |

| Nombre | Descripción | Unidad Medida | Sector | Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centros de protección social para el adulto mayor o Centros Vida/Día construidos, adecuados, ampliados | Corresponde a la adecuación de infraestructura destinada al ofrecimiento de servicios de hospedaje, bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal a los adultos mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar. | Número de centros de protección social para el adulto mayor adecuados | Inclusión Social y Reconciliación | Atención Integral de Población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |

| Nombre | Descripción | Unidad Medida | Sector | Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centros de protección social para el adulto mayor ó Centros Vida/Día construidos, adecuados, ampliados, | Corresponde a la ampliación de infraestructura destinada al ofrecimiento de servicios de hospedaje, bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal a los adultos mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar. | Número de centros de protección social para el adulto mayor ampliados | Inclusión Social y Reconciliación | Atención Integral de Población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |

### Plan de Desarrollo del Departamental o Sectorial

| Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: | Antioquia Firme 2024 - 2027 |
| --- | --- |
| Línea Estratégica: | 52-Cohesion desde lo social |
| Componente: | 5202 - Inclusión social: Curso de vida, familia y diversidad |
| Programa: | 520204 - Protección Integral de las personas mayores. |

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

| Plan de Desarrollo Distrital o Municipal | Incluir el nombre del Plan de Desarrollo Municipal |
| --- | --- |
| Línea Estratégica: | Incluir codificación y nombre línea estratégica Plan Desarrollo Municipal |
| Componente: | Incluir codificación y nombre del componente del Plan Desarrollo Municipal |
| Programa: | Incluir codificación y nombre del programa Plan Desarrollo Municipal |

## IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

### Análisis del problema

En el municipio de XXX se han implementado diferentes estrategias orientadas a la atención y protección de las personas mayores; sin embargo, las condiciones de la infraestructura existente han generado limitaciones para garantizar una atención integral a esta población.

La problemática se presenta debido a que los espacios destinados para el desarrollo de actividades dirigidas a las personas mayores resultan insuficientes o presentan condiciones físicas que limitan su adecuado funcionamiento. Esta situación se ha mantenido durante los últimos años y ha dificultado la ampliación de la cobertura de los programas y servicios institucionales.

Como consecuencia, la población de personas mayores enfrenta barreras para acceder de manera oportuna a actividades de promoción del bienestar, integración comunitaria, recreación, acompañamiento y cuidado; situaciones que incrementan al deterioro de sus condiciones físicas, mentales y emocionales, aumentando a su vez los niveles de dependencia y vulnerabilidad social de dicha población.

### Definición del problema central.

Limitaciones en el acceso a la atención integral de la población de personas mayores del municipio XXX -  Antioquia

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La población de personas mayores del municipio XXX se ve afectada por limitaciones en el acceso a programas y servicios de atención integral, situación que se relaciona con la insuficiencia de infraestructura física disponible para su atención, lo que restringe a su vez la cobertura de las intervenciones institucionales y limitan la posibilidad de desarrollar actividades orientadas a su bienestar y protección.

Entre las principales consecuencias de esta problemática se encuentran el deterioro de las condiciones físicas, mentales y emocionales de las personas mayores, el incremento de su vulnerabilidad social y económica, la pérdida progresiva de autonomía y la disminución de su calidad de vida. Esta situación afecta a las personas mayores residentes en el municipio, tanto en el área urbana como rural, especialmente a aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y que dependen de la oferta institucional para acceder a servicios de atención y acompañamiento.

Durante los últimos años, la administración municipal ha desarrollado acciones dirigidas al fortalecimiento de los programas para personas mayores; sin embargo, las limitaciones de infraestructura han dificultado ampliar su cobertura y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de los servicios. Esta situación genera implicaciones sociales relacionadas con el bienestar y la inclusión de la población beneficiaria, económicas por la necesidad de destinar mayores recursos para atender problemáticas asociadas al deterioro de sus condiciones de vida, y administrativas debido a las restricciones institucionales para responder a la demanda existente.

En este contexto, la principal dificultad para enfrentar el problema radica en la insuficiencia de recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura física requerida para la atención integral de las personas mayores, situación que limita la capacidad del municipio para implementar soluciones oportunas y sostenibles; es por ello, que de no intervenirse oportunamente, estas situaciones podrían profundizarse, aumentando la demanda de servicios asistenciales y reduciendo las oportunidades de participación e inclusión social de esta población.

### Árbol de problemas

Fuente: elaboración propia

### Magnitud actual del problema e indicadores de referencia

La magnitud del problema está determinada por las limitaciones que presenta la infraestructura destinada a la atención integral de las personas mayores en el municipio de XXX, situación que afecta la cobertura y calidad de los programas y servicios dirigidos a esta población.

Elegir la magnitud que le aplique

Construcción del CPSAM o Centro Vida/Día

Actualmente el municipio no cuenta con un Centro Día/Vida para la atención integral de las personas mayores, por lo que el 100% de esta población carece de un espacio adecuado para el desarrollo de programas de bienestar, recreación, integración social y atención especializada.

Adecuaciones para el CPSAM o Centro Vida/Día(que porcentaje de la infraestructura está comprometida)

Según el diagnóstico técnico realizado se evidenció que el XX% de la infraestructura del Centro Día/Vida presenta condiciones de deterioro, afectaciones estructurales, deficiencias locativas o limitaciones de accesibilidad, generando riesgos para los usuarios y restringiendo el adecuado desarrollo de las actividades institucionales

Ampliación del CPSAM o Centro Vida/Día

Según el diagnóstico realizado, la infraestructura existente presenta limitaciones de capacidad que impiden la vinculación de la totalidad de la población objetivo, aproximadamente XX personas mayores, equivalentes al XX% de la población adulta mayor, no puede acceder a los programas ofertados debido a la insuficiencia de espacios disponibles

### Evidencias fotográficas magnitud actual del problema

En este apartado: Adjuntar la evidencia fotográfica que dé cuenta de la magnitud del problema y nos permita observar la situación existente. NOTA una vez este diligenciado borrar esta alerta sombreada en amarillo.

| Foto 01: Breve descripción de lo que se observa | Foto 02: Breve descripción de lo que se observa |
| --- | --- |
| Foto 03: Breve descripción de lo que se observa | Foto 04: Breve descripción de lo que se observa |

## IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

### Identificación de participantes

Tabla 1. Lista de Participantes

| N° | Actor | Entidad | Posición | Intereses o Expectativas | Contribución o Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Departamental | Antioquia | Cooperante | Concatenar esfuerzos para el bienestar integral de la población de personas mayores del departamento de Antioquia. | Apoyo técnico y financiero; articulación interinstitucional; seguimiento y evaluación. Aporte de recursos económicos y aportes de recursos técnicos. |
| 2 | Municipal | Municipio de XXX | Cooperante | Mejorar los programas sociales, impulsando el desarrollo Integral y la calidad de vida de la población de Personas mayores en el municipio de XXX - Antioquia | Ejecución operativa; asignación y administración de recursos; coordinación con comunidad y entidades. |
| 3 | Otro | Población de personas Mayores. | Beneficiario | Acceder a programas de bienestar e inclusión social para mejorar su calidad de vida. | Participar activamente a los programas, proyectos liderados / convocados por la administración municipal, hacer veeduría durante y después de la ejecución del proyecto. |
| 4 | Nacional | Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social | Cooperante | Fortalecer las políticas públicas para la protección social de las personas mayores y fomentar la equidad territorial. | Lineamientos normativos, monitoreo de políticas públicas, fortalecimiento institucional. |
| 5 | Otro | Familias/comunidad | Beneficiario | Bienestar colectivo; cohesión social; acompañamiento a la población de personas mayores. | Apoyo en implementación; sensibilización; participación comunitaria. |

### Análisis de los participantes.

El desarrollo del proyecto requiere la articulación de múltiples actores a nivel nacional, departamental, municipal, comunitario e institucional, cada uno con funciones, intereses y aportes específicos.

El Gobierno Nacional, aporta lineamientos y recursos para garantizar la protección social de esta población. Fortalecer las políticas públicas para la protección social de las personas mayores y fomentar la equidad territorial. Por su parte la Gobernación de Antioquia contribuye con apoyo técnico y cofinanciación de recursos financieros para el fortalecimiento de políticas públicas regionales. Adicionalmente, la Alcaldía del municipio de XXX, como entidad ejecutora, lidera el proceso de gestión y administración de recursos y ejecución del proyecto, promoviendo acciones que mejoren la calidad de vida de las personas mayores.

Las personas mayores son el principal beneficiario, participando activamente en actividades que fomentan el envejecimiento activo, el bienestar y la inclusión social; del mismo modo, sus familias y la comunidad al representar un soporte clave para incentivar la participación y garantizar el acompañamiento emocional y social de las personas mayores.

## POBLACIÓN AFECTADA

Población afectada por el problema

La población afectada corresponde a la totalidad de habitantes del municipio de XXX que para el año XXXX equivale a XX personas.

| Tipo Población | Número | Fuente de la Información |
| --- | --- | --- |
| Personas | XX | Proyecciones DANE año XXXX |

### Localización de la población

| Región | Departamento | Municipio | Centro Poblado/ Resguardo | Localización específica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Andina | Antioquia | Municipio de XXX | XX | Dirección XXXXXXXXXX |

### Población objetivo de la intervención

Del total de habitantes del municipio de XXX para el año XXXX se tiene un total de XXX de personas mayores que directamente corresponden a la población objeto y susceptible de ser beneficiado con las intervenciones planteadas en el proyecto.

| Tipo Población | Número | Fuente de la Información |
| --- | --- | --- |
| Personas mayores | XX | XXXX |

### Características Demográficas de la Población Objetivo

Tabla 3. Características Demográficas de la Población Objetivo.

| Descripción de la Población |  | Número de Personas | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa del ciclo de vida | Vejez 60 años y más | XX | Proyecciones DANE XXX |

## SOPORTE TEÓRICO

Desde el punto de vista normativo, el proyecto se sustenta en el siguiente marco legal:

- Ley 1276 de 2009: Se establecen nuevos criterios de atención integral a las personas mayores en los centros vida, centros de protección social para población en situación de vulnerabilidad.

- Ley 1850 de 2017: Refuerza la protección del adulto mayor y establece medidas para prevenir su abandono, maltrato y desatención, incluyendo responsabilidades de los entes territoriales.

- Ley 2581 del 01 de junio de 2026 “Por medio del cual se modifican parcialmente las leyes 1276 de 2009 y la ley 1850 de 2017 y se dictan otras disposiciones”.

- Ordenanza 48 de octubre 17 de 2025 “Por medio de la cual se establece el estatuto de rentas del Departamento de Antioquia” (El Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia): Define las fuentes de financiación de los programas sociales del Departamento, Título V Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.

- Ordenanza 17 de agosto 11 de 2021: Fortalece el enfoque diferencial en la política pública para personas mayores, estableciendo criterios para su priorización y atención integral.

Desde la perspectiva metodológica, el proyecto se formula bajo los lineamientos de la Metodología General Ajustada (MGA), versión 2023, estructurando el problema, los objetivos, los participantes, y las alternativas de solución de manera lógica y coherente, con base en evidencia cuantitativa y cualitativa disponible.

El presente proyecto se fundamenta en conceptos clave que permiten entender la relevancia de la intervención en fortalecer la infraestructura en pro de la población de personas mayores del municipio de XXXX. A través de un enfoque integral y de derechos humanos se busca garantizar condiciones dignas para el envejecimiento, mejorando su calidad de vida mediante acciones que promuevan la inclusión social, la protección y el respeto de sus derechos, reconociendo que la atención integral a las personas mayores no solo es una necesidad social sino también una obligación legal del Estado en sus distintos niveles.

La atención a las personas mayores se fundamenta en un enfoque integral que articula múltiples dimensiones, con el fin de garantizar bienestar, funcionalidad, autonomía y envejecimiento activo.

Dimensiones de la atención integral de las personas mayores

| DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPONENTES PRINCIPALES |
| --- | --- | --- |
| Física y de salud | Atiende las condiciones de salud, funcionalidad y prevención de la enfermedad. [RUTA DE A...ULTO MAYOR ¦ PDF] | Promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, control de enfermedades crónicas. |
| Nutricional | Garantiza una alimentación adecuada para mantener el estado nutricional y la salud. [MGA ID1459...23.07.2025 ¦ PDF] | Seguridad alimentaria, dieta balanceada, control nutricional, programas alimentarios (PAAM). |
| Psicosocial | Aborda el bienestar emocional, la salud mental y las relaciones sociales. [Documento...o 6-6-2026 ¦ Word] | Acompañamiento emocional, prevención de depresión, fortalecimiento de redes de apoyo, integración social. |
| Cognitiva y funcional | Busca mantener las capacidades cognitivas y la autonomía en actividades diarias. [RUTA DE A...ULTO MAYOR ¦ PDF] | Estimulación cognitiva, memoria, orientación, actividades de la vida diaria, mantenimiento de capacidades. |
| Social y comunitaria | Promueve la participación activa en la comunidad y el ejercicio de derechos. [Documento...o 6-6-2026 ¦ Word] | Actividades recreativas, culturales, educativas, participación en grupos y organizaciones sociales. |
| Cuidado y protección social | Garantiza el acceso a servicios institucionales y programas sociales. | Centros vida/día, CPSAM, subsidios, atención institucional, redes de cuidado. |
| Autonomía y dignidad | Promueve independencia y calidad de vida en condiciones dignas. [Documento...o 6-6-2026 ¦ Word] | Toma de decisiones, envejecimiento activo, respeto por derechos, bienestar integral. |
| Espiritual | Considera las creencias, valores y sentido de vida como parte del bienestar. [RUTA DE A...ULTO MAYOR ¦ PDF] | Apoyo espiritual, prácticas culturales, sentido de vida, acompañamiento. |
| Entorno y condiciones de vida | Analiza las condiciones físicas y sociales en que vive la persona mayor. [RUTA DE A...ULTO MAYOR ¦ PDF] | Vivienda, accesibilidad, seguridad, entornos protectores, condiciones ambientales. |

Envejecimiento y calidad de vida:

El envejecimiento es un proceso natural que conlleva cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. En este sentido, el fomento de espacios adecuados, seguros y dignos como los Centros Vida y Centros de Bienestar del Adulto Mayor contribuye a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de esta población.

Impacto de la infraestructura social en el bienestar:

Diversos estudios han demostrado que la existencia de centros comunitarios bien dotados favorece la interacción social, disminuye los niveles de depresión y ansiedad, y promueve el envejecimiento activo. Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), la inversión en infraestructura social orientada a personas mayores contribuye a la cohesión social y mejora los indicadores de salud y participación ciudadana.

## Árbol de objetivos

Objetivo general

Fortalecer el acceso a la atención integral de la población de personas mayores del municipio XXX -  Antioquia

Objetivo específico directo

Aumentar la cobertura de los programas orientados a la atención de la población de personas mayores

Objetivo específico indirecto

Fortalecer la infraestructura de los espacios disponibles para la atención de la población de personas mayores

Fines Directos

- Disminuir  las condiciones de vulnerabilidad social y económica de las personas mayores

- Mejorar las condiciones físicas, mentales y emocionales de las personas mayores

Fines indirectos

- Aumentar la calidad de vida de las personas mayores

- Disminuir la dependencia y pérdida de autonomía funcional de las personas mayores

### Árbol de objetivos

Fuente: elaboración propia

### Indicador(es) de seguimiento al objetivo general

| Nombre | Descripción | Unidad Medida | Sector | Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador Objetivo General | Personas Mayores atendidas en el centro Día/Vida con servicios integrales | Numero | Inclusión Social y Reconciliación | Atención Integral de Población en situación permanente de desprotección social y/o familiar |

1.6.3 Relaciones entre causas y los objetivos

|  | Objetivos/Soluciones | Problema |
| --- | --- | --- |
| Objetivo general (propósito) | Fortalecer el acceso a la atención integral de la población de personas mayores del municipio XXX - Antioquia | Limitaciones en el acceso a la atención integral de la población de personas mayores del municipio XXX - Antioquia |
| Objetivos específicos (Causas directas) | OE.1 Aumentar la cobertura de los programas orientados a la atención de la población de personas mayores | CD.1 Baja cobertura de los programas orientados a la atención de la población de personas mayores |
|  | OEI.1 Fortalecer la infraestructura de los espacios disponibles para la atención de la población de personas mayores | CI.1 Insuficiencia en la infraestructura de los espacios disponibles para la atención de la población de personas mayores |

## ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

| Nombre Objetivo General: Fortalecer el acceso a la atención integral de la población de personas mayores del municipio XXX - Antioquia |  |
| --- | --- |
| Objetivos Específicos | Acciones de intervención posibles |
| Aumentar la cobertura de los programas orientados a la atención de la población de personas mayores | Construir/ Adecuar/Ampliar el Centro Día/Vida del municipio XXX |
|  | Implementar programas de Inclusión Social para los adultos mayores del municipio XXX |

### Criterios de selección:

| Criterios de selección | Alternativa 1 Construir/ Adecuar/Ampliar el Centro Día/Vida del municipio XXX | Alternativa 2 Implementar programas de Inclusión Social para los adultos mayores del municipio XXX |
| --- | --- | --- |
| Técnicos | X |  |
| Financieros | X |  |
| Económicos | X |  |
| Institucionales | X | X |
| Sociales | X | X |
| Ambientales |  | X |
| Otro ¿Cuál? |  |  |

### Nombre de la(s) alternativa(s) seleccionada(s)

Construir/ Adecuar/Ampliar el Centro Día/Vida del municipio XXX

2. PREPARACIÓN DEL PROYECTO

  - ESTUDIO DE NECESIDADES

### 2.1. 1 Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer

Elegir el estudio de necesidades que aplique  de acuerdo con la magnitud elegida anteriormente

| Serie histórica de la necesidad | Inicio:2021 | Final: 2025 | Último año: 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bien o servicio | Centro Día/Vida construidos para la atención integral de las personas mayores en el municipio de XXX |  |  |
| Medido a través de | Número |  |  |
| Descripción | Disponer de espacios físicos necesarios para brindar una atención integral a las personas mayores en el municipio de XX |  |  |
| Descripción de la oferta | Número de centro Día/Vida construidos en el municipio XXX |  |  |
| Descripción de la demanda | Número de centro Día/Vida requeridos en el municipio XXX |  |  |

| Serie histórica de la necesidad | Inicio:2021 | Final: 2025 | Último año: 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bien o servicio | Centro Vida/Día en óptimas condiciones para la atención integral de las personas mayores en el municipio de XXX |  |  |
| Medido a través de | Porcentaje |  |  |
| Descripción | Disponer de espacios físicos en óptimas para brindar una atención integral a las personas mayores en el municipio de XX |  |  |
| Descripción de la oferta | Porcentaje de la infraestructura del centro Día/Vida que se encuentra en óptimas condiciones |  |  |
| Descripción de la demanda | Porcentaje de la infraestructura del centro Día/Vida que se requiere en óptimas condiciones |  |  |

| Serie histórica de la necesidad | Inicio:2021 | Final: 2025 | Último año: 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bien o servicio | Centro Vida/Día con capacidad suficiente para la atención integral de las personas mayores en el municipio de XXX |  |  |
| Medido a través de | Número |  |  |
| Descripción | Disponer de espacios físicos con capacidad suficiente para la atención integral a las personas mayores en el municipio de XX |  |  |
| Descripción de la oferta | Número de adultos mayores atendidos en el centro Vida/Día |  |  |
| Descripción de la demanda | Número total de adultos mayores del municipio XXX |  |  |

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | XX | XX | XX |
| 2022 | XX | XX | XX |
| 2023 | XX | XX | XX |
| 2024 | XX | XX | XX |
| 2025 | XX | XX | XX |
| 2026 | XX | XX | XX |
| 2027 | XX | XX | XX |
| 2028 | XX | XX | XX |
| 2030 | XX | XX | XX |

## ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

### Resumen o descripción de la alternativa

La alternativa selecciona consiste en Construir/ Adecuar/Ampliar el Centro Día/Vida del municipio XXX para brindar una atención integral a la población de personas mayores, dicho proyecto tendrá una duración de XXX meses y será ejecutado por la administración municipal de XXX.

La ejecución del proyecto se realizará en el municipio, estableciendo un sistema de seguimiento para monitorear la inversión de los recursos asignados para el objeto planteado; su seguimiento se realizará de manera continua, utilizando los resultados para ajustar y mejorar el mismo. Se cumplirán con las normas técnicas y requisitos establecidos, así como con los requisitos y condiciones establecidos por la Gobernación de Antioquia los cuales son los financiadores del proyecto, asegurando que el proyecto sea sostenible y tenga un impacto positivo en la calidad de vida de las personas mayores en el municipio.

Especificar en el anexo del presupuesto cada uno de los insumos requeridos, con sus respectivas características, cantidades y valores.

## LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

### Localización

| Departamento | Municipio | Centro Poblado/ Resguardo | Localización específica (rural, rural disperso, urbana) | Latitud / Longitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia | Municipio de XXX | XXXX | XXXX | XXXX |

### Localización en el mapa- Georreferenciación del proyecto

Se debe georreferenciar la localización del proyecto. NOTA una vez este diligenciado borrar esta alerta sombreada en amarillo.

Fuente: Google Maps (Fecha de consulta)

### Factores analizados

| N° | Factores | Si/No |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectos administrativos y políticos | SI |
| 2 | Cercanía a la población objetivo | SI |
| 3 | Cercanía de fuentes de abastecimiento | SI |
| 4 | Comunicaciones | NO |
| 5 | Costo y disponibilidad de terrenos | SI |
| 6 | Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) | SI |
| 7 | Disponibilidad y costo de mano de obra | SI |
| 8 | Estructura impositiva y legal | SI |
| 9 | Factores ambientales | SI |
| 10 | Impacto para la Equidad de Género | SI |
| 11 | Medios y costos de transporte | SI |
| 12 | Orden público | SI |
| 13 | Topografía | SI |
| 14 | Otros, ¿cuál? | NO |

### Alcance del proyecto

Con el presente proyecto se pretende aumentar la cobertura de los programas orientados a la atención de la población de personas mayores, mediante la construcción/adecuación/ampliación del centro Día/Vida del municipio XXX con el fin de fortalecer el acceso a la atención integral de la población de personas mayores, logrando que dicho grupo etario sea atendido en el centro Día/Vida con servicios integrales en el municipio de XXX – Antioquia.

## JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La atención integral de la población de personas mayores en el municipio XXX constituye una prioridad frente a otras necesidades, dado que este grupo etario presenta condiciones particulares de vulnerabilidad relacionadas con el deterioro físico, cognitivo, emocional y social que impactan directamente en su calidad de vida. La carencia de recursos, así como la insuficiencia de infraestructura y estrategias sostenibles, agravan la situación, generando un rezago en la garantía efectiva de derechos y en el acceso a servicios de protección, cuidado, recreación, acompañamiento psicosocial y oportunidades de participación activa en la comunidad.

Intervenir esta problemática es fundamental, ya que las limitaciones en el acceso a la atención integral no solo afecta la salud física y mental de las personas mayores, sino que también repercute en la cohesión familiar, debido al aumento de la pérdida de autonomía y la dependencia funcional, es por ello que no actuar oportunamente, se reflejará en el incremento de la demanda de servicios de mayor complejidad y se profundizarán las condiciones de exclusión social y económica de este grupo poblacional.

La intervención propuesta permitirá disminuir las brechas en la atención integral, fortaleciendo los programas, gestionando recursos y articulando actores institucionales y comunitarios para implementar programas que respondan a las necesidades prioritarias de las personas mayores. Esto contribuirá a resolver el problema de fondo al generar capacidades sostenibles y consolidar una oferta de servicios ajustada a sus realidades.

Los beneficiarios directos serán las personas mayores del municipio de XXX, tanto hombres como mujeres, en edades de 60 años en adelante, quienes en su mayoría presentan ingresos bajos o dependen de subsidios estatales, actividades informales y ayudas familiares. Los beneficiarios indirectos incluirán a las familias, cuidadores, organizaciones comunitarias y la institucionalidad local, dado que el proyecto alivia la carga social y promueve entornos más saludables y solidarios.

En cuanto a las condiciones socioeconómicas, el municipio XXX presenta altos índices de pobreza, limitada cobertura en servicios especializados de salud y escasas oportunidades para el desarrollo social y la protección de las personas mayores. Estas condiciones hacen evidente la necesidad de intervenciones focalizadas en la infraestructura permitiendo con ello, promover la equidad, la inclusión y el bienestar.

Entre los beneficios futuros se proyecta la disminución de enfermedades asociadas a la edad, el fortalecimiento del tejido social, la ampliación de oportunidades de participación y el mejoramiento de los indicadores de calidad de vida de la población mayor.

En conclusión, la viabilidad técnica, social y financiera del proyecto permite afirmar que su ejecución es posible y pertinente, y que representa una oportunidad significativa para avanzar en la garantía del bienestar físico, mental y social de la población de personas mayores del municipio XXX.

## CADENA DE VALOR

### Identificación de los productos

| Objetivo Específico: | Fortalecer la infraestructura de los espacios disponibles para la atención de la población de personas mayores |
| --- | --- |
| Nombre del producto: | Centros de protección social para el adulto mayor construidos/adecuados/ampliados ó Centros Vida/Día para el adulto mayor construidos/adecuados/ampliados |
| Descripción del producto: | Corresponde a la construcción/adecuación/ampliación de infraestructura destinada al ofrecimiento de servicios de hospedaje, bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal a los adultos mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar. |
| Medido a través de: | Número de Centro Día/Vida construidos/adecuados/ampliados |
| Cantidad | XXX |

### Programación de Costos

Tabla. Descripción y especificaciones técnicas de los insumos a entregar por el proyecto.

| Nombre del insumo | Descripción y Especificaciones Técnicas | Cantidad |
| --- | --- | --- |

Tabla. Análisis de cotizaciones para los insumos a entregar en el proyecto.

| Nombre del insumo | Cotización 1 | Cotización 2 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |
|  | XXX | XXX | XXX |

Tabla XX. Desagregación de costos para el producto.

| Producto | Actividad (minino 2 actividades) | Tipo de insumo | Etapa | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centros de protección social para el adulto mayor construidos/adecuados/ampliados o Centros Vida/Día para el adulto mayor construidos/adecuados/ampliados o | 1.1 |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |
|  | Costo total del producto |  |  |  |
| Costo total de la alternativa de solución |  |  |  |  |

Tenga en cuenta que:

- Los productos (Catálogo DNP), son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de acciones debido a que es el punto de partida del plan de ejecución. Recuerde que anteriormente se priorizaron estos productos.

- Las actividades deben ser redactadas comenzado con un verbo infinitivo

- Los insumos se transforman a través de las actividades y es a estos a los que se asignan los costos del proyecto.

- Para este caso se definen once tipos de insumos reunidos en las siguientes categorías:

- Mano de obra calificada

- Mano de obra no calificada

- Materiales

- Servicios domiciliarios

- Terrenos

- Edificios

- Maquinaria y Equipo

- Transporte

- Servicios de alojamiento comidas y bebidas

- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

- Servicios para la comunidad, sociales y personales

Para diligenciar la columna “etapa” tenga en cuenta lo siguiente:

- Preinversión: Etapa que involucra la formulación.

- Inversión: Etapa en la cual se materializan las acciones que dan como resultado bienes o servicios y culmina cuando los productos obtenidos comienzan a generar beneficios. Se realiza los procesos de ejecución y seguimiento.

- Operación: Momento en el cual se empieza a utilizar el bien o servicio obtenido en la etapa de inversión.

### Costo total del proyecto

El costo Total del proyecto o la alternativa de solución tiene un valor de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXX.XXX.XXX, XX).

## ANÁLISIS DE RIESGOS

### Matriz de Riesgos

| Nivel | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | P* | I* | Efectos | Medidas Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito (Objetivo) | Administrativo | La Secretaría Seccional de Salud e Inclusión Social de Antioquia no Financia el proyecto | 3 | 5 | Se deteriora la calidad de vida de las personas mayores en condición de vulnerabilidad y el agravamiento de enfermedades crónicas. | Gestionar permanentemente los recursos ante la Secretaría Seccional de Salud e Inclusión Social de Antioquia. |
| Componente (Productos) | De costos | Aumento en los costos de los insumos para la ejecución del proyecto | 4 | 4 | Retraso en el cumplimiento de los objetivos | Gestión de estandarizar precios comerciales con los proveedores |
| Actividad | De calendario | Retrasos en la ejecución debido a procesos administrativos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos | 3 | 4 | Extensión del tiempo del proyecto; acumulación de tareas; posibles sanciones por incumplimiento de plazos | Planificar con cronograma detallado; establecer responsables claros; hacer seguimiento semanal a procesos contractuales y logísticos |
|  | Asociados a fenómenos de origen natural | Altas precipitaciones durante la ejecución de las obras civiles | 3 | 4 | Retraso en el cumplimiento del cronograma definido | Planear la ejecución del proyecto, con un plazo extra debido a la posible ocurrencia de estos fenómenos |

| *Probabilidad (P) | *Impacto (I) |
| --- | --- |
| - Raro | 1.Insignificante |
| - Improbable | 2. Menor |
| - Moderado | 3. Moderado |
| - Probable | 4. Mayor |
| - Casi seguro | 5. Catastrófico |

## INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

### Valoración

| Tipo: | Beneficios |
| --- | --- |
| Descripción: | Mejoramiento de las condiciones físicas y mentales de las personas mayores mediante atención la integral brindada en el centro Día/Vida |
| Medido a través de: | Pesos |
| Bien producido: | Centro Día/Vida para brindar atención integral a las personas mayores |
| Descripción cantidad: | N° de Personas mayores que reciben atención integral en el centro Día/Vida |
| Descripción valor unitario: | N° de m2 construidos/adecuados/ampliados |

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | XXX | XX |
| 2 | XX | XXX | XX |
| 3 | XX | XXX | XX |
| 4 | XX | XXX | XX |
| 5 | XX | XXX | XX |
| 6 | XX | XXX | XX |
| 7 | XX | XXX | XX |
| 8 | XX | XXX | XX |
| 9 | XX | XXX | XX |
| 10 | XX | XXX | XX |

## INDICADORES DE PRODUCTO

| Tipo de indicador | Descripción | Medido a través de | Meta | Tipo Fuente | Fuente Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centros de protección social para el adulto mayor construidos/adecuados/ampliados Centros de Día para el adulto mayor construidos/adecuados/ampliados | Corresponde a la construcción/adecuación/ampliación de infraestructura destinada al ofrecimiento de servicios de hospedaje, bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal a los adultos mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar. | Numero | XXX | Oficial | Informe de Seguimiento |

## FUENTES DE FINANCIACIÓN

| N | Etapa | Tipo Entidad | Nombre Entidad | Tipo Recurso | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inversión | Pública | Secretaría de Salud e Inclusión Social | Recursos Propios | XXX |
| 2 | Inversión | Pública | Municipio XXX | Recursos Propios | XXX |
| Valor Total del Proyecto de Inversión |  |  |  |  | XXX |

## SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura para la atención integral de la población de personas mayores del municipio XXX estará garantizada mediante el compromiso de la administración municipal con la adecuada operación, administración, mantenimiento y conservación de la infraestructura intervenida. Para ello, el municipio asegura la disponibilidad de los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios que permitan preservar las condiciones físicas de los espacios y garantizar la continuidad de los servicios dirigidos a esta población.

Con el fin de mantener los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto, el municipio implementará, entre otras, las siguientes acciones:

- Garantizar la destinación y uso de la infraestructura para la atención integral de las personas mayores, de conformidad con el objeto para el cual fue construida, ampliada, adecuada, remodelada o mejorada.

- Brindar capacitación al talento humano encargado de la administración y operación de la infraestructura, con el propósito de garantizar un manejo adecuado, seguro y eficiente de las instalaciones.

- Implementar programas de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, con el fin de conservar sus condiciones de funcionamiento, seguridad, accesibilidad y durabilidad, evitando su deterioro prematuro.

- Incorporar dentro de la planeación institucional y presupuestal los recursos necesarios para la operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura, asegurando su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

- Realizar seguimiento periódico al estado de la infraestructura y a su nivel de utilización, con el fin de identificar oportunamente necesidades de intervención y garantizar la prestación continua de los programas y servicios dirigidos a las personas mayores.

La implementación de estas acciones permitirá preservar la inversión realizada, garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y asegurar que las personas mayores continúen accediendo a espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades orientadas a su bienestar, inclusión social y envejecimiento digno.

## CRONOGRAMA DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto: | Fortalecimiento/Mejoramiento de la infraestructura para la Atención Integral de las Personas Mayores en el Municipio de XXX |
| --- | --- |
| Código del Proyecto: | ID MGA XXXXXX |
| Objetivo General del Proyecto: | Limitaciones en el acceso a la atención integral de la población de personas mayores del municipio XXX - Antioquia |
| Fecha Elaboración: | XXX de 2026 |

| Nª | ACTIVIDADES / TAREAS / ENTREGABLES | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Recepción de los recursos por la entidad cooperante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estudio de mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Gestión de proponentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ETAPA CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Financiación y adquisición de servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Recepción a satisfacción de la infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Liquidación del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD PROPONENTE O EJECUTORA

## INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

| Municipio | Representante Legal | Teléfono | Dirección | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

### Plataforma estratégica de la entidad

Describir en este apartado: Misión y visión de la entidad y encuadramiento con planes de desarrollo y programas municipal, departamental o de país de acuerdo al nivel donde se implementará.

### Generalidades del Municipio y/o Departamento

Describir en este apartado las generalidades del municipio

## RELACIÓN LISTA DE ANEXOS

XX

XXX

XXX

## BIBLIOGRAFÍA

- ASIS del Municipio de XXXX

- Fernández-Ballesteros, R., Robine, J. M., Benetos, A., Rodríguez, M. A. (Eds.). (2019). Envejecimiento saludable: desde los conceptos hasta las prácticas. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

- Abellán García, A., Ayala García, A., Pujol Rodríguez, R. (2019). Envejecimiento activo y saludable: un reto para la sociedad del siglo XXI. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 54(3), 141-142.

- Abellán García, A., Pujol Rodríguez, R. (2018). Envejecimiento y salud. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

- Cámara Hurtado, M. (2017). Envejecimiento activo y saludable. Barcelona: Elsevier España.

- Grupo de Trabajo Técnico Interdisciplinario sobre el Envejecimiento (GTIE) del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNPS). (2016). Políticas sociales para el envejecimiento activo y saludable en la Argentina. Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

- González, C. C., Ruano, R. G. (2016). Envejecimiento y calidad de vida: necesidades percibidas por personas mayores en la atención primaria. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 51(5), 278-285.

- Normatividad relacionada con los recursos de estampilla en Colombia, ley 1276 de 2009 y ley 2581 de junio 01 de 2026.